***Sprint backlog - webbprojektet nivå 4***

***Sprint 1***

Mål: Få en bra basstruktur i html/css och i javascript. Gjort klart bildgalleriet.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppgift | Vid start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Total tid |
| Planering | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ***4*** |
| Grafisk struktur med html & css | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ***6*** |
| Javascript grundstruktur | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ***7*** |
| Bildgalleriet | 15 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0 | ***11*** |
| Ideal tid | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | ***-*** |
| Skattad tid | 30 | 24 | 20 | 8 | 3 | 0 | ***-*** |

***Sprint 2***

Mål: Bli klar med webbprojektet på nivå 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppgift | Vid start | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag10 | Total tid |
| Html & css | 3 | 2 | 1 |  |  |  | ***2*** |
| Javascript struktur | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Rss läsare | 15 | 15 | 0 |  |  |  | ***4*** |
| Integrera memoryt | 4 | 0 | 0 |  |  |  | ***3*** |
| Testning | 5 | 4 | 4 |  |  |  | ***1*** |
| Prestandaförbättring |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Ideal tid | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | ***-*** |
| Skattad tid | 30 | 24 | 12 |  |  |  | ***-*** |