***Sprint backlog - webbprojektet nivå 4***

***Sprint 1***

Mål: Få en bra basstruktur i html/css och i javascript. Gjort klart bildgalleriet.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppgift | Vid start | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Total tid |
| Planering | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ***4*** |
| Grafisk struktur med html & css | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ***6*** |
| Javascript grundstruktur | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ***7*** |
| Bildgalleriet | 15 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0 | ***11*** |
| Ideal tid | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | ***-*** |
| Skattad tid | 30 | 24 | 20 | 8 | 3 | 0 | ***-*** |

***Sprint 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppgift | Vid start | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag10 | Total tid |
| Javascript struktur |  |  |  |  |  |  |  |
| Rss läsare |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrera memoryt |  |  |  |  |  |  |  |
| Testning |  |  |  |  |  |  |  |
| Ideal tid |  |  |  |  |  |  | ***-*** |
| Skattad tid |  |  |  |  |  |  | ***-*** |

***Sprint 3***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppgift | Vid start | Dag11 | Dag12 | Dag13 | Dag14 | Dag15 | Total tid |
| Javascript struktur |  |  |  |  |  |  |  |
| Rss läsare |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrera memoryt |  |  |  |  |  |  |  |
| Testning |  |  |  |  |  |  |  |
| Ideal tid |  |  |  |  |  |  | ***-*** |
| Skattad tid |  |  |  |  |  |  | ***-*** |