***Sprint review & retrospective***

***Joakim Larsson***

***Sprint 1***

Målet var att få en god grundstruktur i html / css och javascript samt att bildgalleriet skulle vara färdigt.

Tidsmässigt hade jag planerat att det skulle ta 30 timmar (6h om dagen mån-fre), vilket var en ganska bra uppfattning tycker jag såhär i efterhand. Det gick dock lite snabbare än så, men det var för att bildgalleriet inte var så svårt att göra som jag trott.

Hittils har det gått väldigt smidigt och jag hann med allt jag tänkt i sprinten.

***Sprint 2***

Målet var att blir klar med webbprojektet på nivå 4.

Den här sprinten var också satt till 30 timmar vilket jag tyckte verkade helt perfekt tidsmässigt för att bli klar med projektet. Det gick dock alldeles för snabbt då jag trodde att arbetet med rss-läsaren skulle vara ungefär lika stort som bildgalleriet. Men det tog bara 4 timmar. Så jag bestämde mig för att lägga till två extrauppgifter och lite mer tid på css, istället för att inte göra någonting.

Det gick väldigt smidigt här också, blev klar med projektet i tid. Det enda jag borde ha gjort annorlunda är att börjat testa funktionalitet mycket tidigare. Jag fick ägna alltför mycket tid sista dagen att fixa småbuggar.